|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 所属阶段 | 任务类型 | 功能模块 | 工作内容 | 工时（h） | 完成情况 | 备注 |
| 2016-06-12 | 项目准备 | 与客户沟通 | 无 | 与信息部赵总监沟通，听取赵总监对于系统的要求 | 1 | 未完成 | 手机无人接听，邮件无回复 |
| 2016-06-12 | 项目准备 | 工作计划 | 无 | 制定项目进度 | 7 | 已完成 | 邮件附该文档 |
| 2015-06-15 | 项目框架梳理 | 工作计划 | 基础信息 | 角色设置  数据字典  会计科目 | 8 | 已完成 |  |
| 2015-06-16 | 项目框架梳理 | 工作计划 | 基础信息 | 部门预算科目  菜单设置 | 8 | 已完成 |  |
| 2015-06-17 | 代码测试 | 工作计划 | 基础信息 | 将基础信息模块下现有功能进行测试修改 | 8 | 已完成 |  |
| 2015-06-18 | 程序设计 | 编码与设计 | 收入预算 | 完成收入预算模块的相关功能的分割和功能设计 | 8 | 已完成 |  |
| 2015-06-19 | 程序设计 | 编码与设计 | 收入预算 | 完成收入预算模块收入项目、预算科目分解、部门分解的功能设计 | 8 | 已完成 |  |
| 2015-06-23 | 程序设计 | 编码与设计 | 收入预算 | 完成收入预算模块的所有设计并为开发人员讲解 | 8 | 已完成 |  |
| 2015-06-24 | 程序设计 | 编码与设计 | 费用预算 | 完成费用预算的功能分割和设计，下午为辛总做工作汇报及沟通 | 8 | 已完成 |  |
| 2015-06-25 |  |  |  |  |  |  |  |