**关于预算软件使用中待处理问题汇总及供应商承诺解决时限的会议记录**

**2015-12-30**

~~1.打开审核单据的方式加上双击进入(调整单现双击打不开)；~~

~~解决时限：2016年1月15日前~~

修改文件：ysgl/yd\_ystzDetail\_dz.aspx

2.审批驳回不能选择给驳回给某人，只能驳回给发起人，我方需驳回给指定人员；

解决时限：2016年2月15日前

3.~~跨区域转费转校、区域内转费转校审批流程的设置；~~

~~解决时限：2016年1月15日前~~

4.校管家数据可对接后，需供应商全力配合解决；

5.退费单不能修改删除附件，只能增加附件；

解决时限：2016年1月15日前

6.预算调整单驳回之后或是保存未提交状态不允许修改，我方要求修改；

解决时限：2016年1月15日前

7.待处理事务无提醒功能

答复：不能解决，因需要交纳服务费。

8.2016年起我方会更新会计科目，届时需要供应商的配合完成原约定会计科目与预算项目的数据比对。

注：以上第4项和第8项为原合同约定内容，故所有配合不再收费。如以上问题未在规定时限内解决，余款不付直至问题全部解决。